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Отчет о достижении целевых показателей и результатах работы по реализации мероприятий в соответствии с отдельными указами Президента Российской Федерации по состоянию на 01.01.2019г. 
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	С начала срока реализации указов (нарастающим итогом с  начала года): 2013-4 кв.2018

	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»

	1.
	Подпункт а) пункта 1
	01.01.2020
	Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест
	 В 2014 году Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области инициировано увеличение заработной платы рабочих специальностей и молодых квалифицированных специалистов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (доля собственности Томская область составляет 100%), программа финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год утверждена с учетом повышения ФОТ.
	По итогам 2018 года – с 01.01.2017 действуют коды  ОКВЭД-2 , его официальное название  ОКВЭД 2 ОК 029-2014, сопоставить цифры не представляется возможным. 
В целях обеспечения равного доступа населения к современным услугам связи, на федеральном уровне с 2015 года реализуется проект «Устранение цифрового неравенства» в рамках которого планируется обеспечить доступ к сети Интернет за счет средств федерального бюджета в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей от 250 до 500 человек. Срок реализации программы в Томской области – 2016-2019 годы. В рамках проекта по Томской области доступ к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи будет организован в 107 населенных пунктах. По итогам 2018 года - 55 точки. (2018 год – 11 точек)
Также в 32 населенных пунктах Томской области за счет средств областного бюджета обеспечен доступ/улучшено качество подвижной радиотелефонной связи (2018 год – 10н.п.).
По итогам 2016 года – 12313 мест (уменьшение на 1418 рабочих мест. Причина -  Закрытие сотовой связи «Wellcom». Услуги сотовой связи стандарта CDMA-450 на территории Томской области были доступны до октября 2016 года. Оператор прекратил функционирование данной сети по причине того, что по стандарту связи CDMA-450, который морально устарел, производителями прекращен выпуск сетевого оборудования.)



	2.
	Абзац 3 подпункта д) пункта 2
	постоянно
	Разработка целевых программ для участия в государственных программах "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", "Развитие авиационной промышленности", "Космическая деятельность России", "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", "Развитие судостроения", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (при наличии возможности и необходимости)
	 1. ПАТО  от 30.12.2013 №598а «Об утверждении государственной программы «Развитие пассажирского транспорта на территории Томской области на 2014-2018 годы».
 2. Внесение изменений в государственную программу «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Томской области на 2011-2016 годы» (утв. ПАТО от 05.03.2011 №60а) посредством внесения изменений в Закон Томской области «Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (утв. постановлением Законодательной Думы Томской области от 27.02.2014 №1843).
 3. Разработка и участие в разработке государственных программ «Социальная поддержка населения Томской области», «Обеспечение безопасности населения Томской области», «Повышение энергоэффективности в Томской области» на 2015-2020 годы.
 4. Участие в разработке государственной программы «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области», в рамках которой предусмотрены мероприятия по развитию инфраструктуры связи и повышению эффективности использования результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Томской области.
 5. ПАТО от 12.12.2014 № 484а «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы в Томской области» (внесение изменений в ГП: ПАТО от 21.04.2015 №142а,  ПАТО от 03.07.2015 № 251а, ПАТО от 11.12.2015 № 456а, ПАТО от 02.02.2016 № 35а,  ПАТО от 05.05.2016 № 151а, ПАТО от  09.06.2016 № 188а,  ПАТО от  09.06.2016 № 278а, ПАТО от 26.09.2016 № 317а,ПАТО от 27.01.2017 № 22а, ПАТО от 14.02.2017 № 48а, ПАТО от 21.04.2017 № 157а, ПАТО от 26.06.2017 № 235а,ПАТО от 01.11.2017 № 383а, ПАТО от 26.01.2018 № 40а, ПАТО от 29.01.2018 № 42а; ПАТО от 12.04.2018 № 168а; ПАТО от 15.05.2018 № 204а; от 14.06.2018 № 242а; от 18.07.2018 № 291а; от 06.12.2018 № 461а).
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	Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

	1.
	Абзац 7 подпункта а) пункта 1
	01.01.2020
	Увеличение числа высококвалифицированных работников до 33 процентов от общего числа квалифицированных работников
	 В 2014 году Департаментом транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области инициировано увеличение заработной платы молодых квалифицированных специалистов ГУП ТО «Областное ДРСУ» (доля собственности Томская область составляет 100%), программа финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год утверждена с учетом повышения ФОТ.
	



